广州广重企业集团有限公司

新生产线车间消防管网给水改造

项目工程

招标文件

采购人：广州广重企业集团有限公司

目  录

第一部分 招标公告	3

第二部分 采购需求书	7

第三部分 招标须知	13

第四部分 评审方法	15

第五部分 合同书格式	22

第六部分 投标文件格式	38

第一部分 招标公告

广重集团新生产线车间消防管网给水改造项目（项目编号：广重工程2025-6号）已由广州广重企业集团有限公司（以下简称“招标人”）批准并落实资金，资金来源：自筹资金。现对广重集团新生产线车间消防管网给水改造项目进行公开招标，请符合条件的潜在投标人前来投标。

该项目相关情况如下：

一、项目编号：广重工程2025-6号

二、项目名称：广重集团新生产线车间消防管网给水改造项目

三、采购方式：公开招标

四、预算金额：

项目总价最高限价为 ￥900000元人民币（含税），最低限价为 ￥500000元人民币（含税）。如供应商所报价格高于最高限价或低于最低限价的，其应答将被否决。

五、采购数量：1项

六、项目内容及需求：

（一）采购内容简述：拟选取一家供应商，根据采购人的要求对广重集团新生产线车间消防管网给水进行改造。

（二）实施期限： 50个日历天，具体工期按采购人或委托的监理单位要求的时间为准，具体开工/进场日期以采购人或委托的建设单位下发的开工令日期为准。

（三）实施地点： 广州市番禺区钟顺路626号广州广重企业集团有限公司厂区内（采购人指定地点）。

注：具体技术要求详见第二部分“采购需求书”。

七、供应商资格要求：

（一）供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

1.具有独立承担民事责任的能力：在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织，投标时提交有效的营业执照（或事业法人登记证相关证明）副本复印件；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供《供应商资格声明函》）；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供《供应商资格声明函》）；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供《供应商资格声明函》）；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供《供应商资格声明函》）；

注：重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（根据财库〔2022〕3号文，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）

6.法律、行政法规规定的其他条件（提供《供应商资格声明函》）。

（二）供应商未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）“记录失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为记录名单”。

（三）供应商须具备建设行政主管部门核发的消防设施工程施工专业承包一级及以上资质，工程设计消防设施工程专项甲级（总承包或建筑工程施工总承包二级或以上）且在有效期内。

（四）供应商须具备有效期内建设行政主管部门颁发的《安全生产许可证》。

（五）项目负责人资格：具有机电工程专业一级且在竞投人单位注册，同时持有在有效期内的安全生产考核合格证书（B类）或建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书。

注：根据《住房和城乡建设部办公厅关于全面实行一级建造师电子注册证书的通知》（建办市〔2021〕40号），自2022年1月1日起，一级建造师统一使用电子证书，纸质证书作废。

（六）竞投人拟担任本工程技术负责人的资格要求为：具有建筑工程类中级或以上技术职称。

（七）竞投人拟委派的本项目专职安全员须具有在有效期内的安全生产考核合格证书（C类）或建筑施工企业专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书（C3类）。

（八）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目的投标（提供《供应商资格声明函》）。

（九）供应商不得存在法律法规限定的其他情形（提供《供应商资格声明函》）。

（十）本项目不接受联合体应答，不接受转包、违法分包。

八、招标文件获取：请供应商自行通过“广州广重企业集团有限公司官网”（网址：https://www.gzhm.com/）”完成本项目招标文件的下载。

注：发放招标文件时间自招标公告发布之日起不得少于5日。

九、投标文件递交方式：纸质投标文件（一式三份，1份正本，2份副本）。

9.1投标文件递交地点：广州市番禺区钟顺路626号广重集团（可邮寄）。

9.2本项目逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，采购人不予受理。

十、递交投标文件截止时间：2025年06月27日。

十一、开标时间暂定：2025年06月30日

开标地点：广重集团行政楼一楼会议室

十二、其他：

12.1本项目收取投标保证金贰万元人民币

缴纳形式：非现金（如电汇、转账等）

账户名称：广州广重企业集团有限公司

开户行：工商银行同福中路支行

账号：3602 0011 0900 5828 843

注：响应人请在缴款凭证“备注”栏写明项目名称（可简写）便于查询。投标保证金将于合同签订后退回。

12.2采购人不承担供应商准备投标文件和递交投标文件以及参与本次招标活动所发生的任何成本费用。

12.3对招标文件进行的澄清、更正或更改，将在“广州广重企业集团有限公司官网”（https://www.gzhm.com/）网站上及时发布。

十三、联系事项

采购单位：广州广重企业集团有限公司

联系人：钟工、江工

联系电话：020-31177618

广州广重企业集团有限公司

2025年6月23日

第二部分 采购需求书

一、总则

本采购需求和技术说明为本项目整体要求，供应商应根据项目情况匹配适用内容，与工程量清单内容矛盾之处，以工程量清单为准。如有未涵盖部分按国家、地方以及行业规范、标准和规程的最新要求执行。

二、工程概况

1、采购内容简述：为了达到集团内部的新生产线的生产正常化以及满足安评要求 ，需对新生产线车间配置的消防系统进行完善，主要为室外给水、供水设备的安装及相关手续办理等内容，以保证安评通过。

2、实施期限：50个日历日

3、实施地点：广州市番禺区钟顺路626号广州广重企业集团有限公司（采购人指定地点）。

4、供应商需根据甲方提供的相关图纸、工程量清单进行投标编制及施工。

三、技术规范依据

本项目采用中华人民共和国现行技术和验收规范，包括但不限于以下标准、规范：

（1）《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2013）；

（2）《火灾自动报警系统设计规范》（GB50116-2013）；

（3）《自动喷水灭火系统施工及验收规范》（GB50261-2017）；

（4）《建筑工程施工质量评价标准》（GB/T50375-2016）

（5）《建设工程施工现场供用电安全规范》（GB50194-2014）；

（6）《安全防范工程技术标准》（GB 50348-2018）；

（7）《电气装置安装工程 电缆线路施工及验收标准》（GB 50168-2018）；

（8）《电气装置安装工程爆炸和火灾危险环境电气装置施工及验收规范》（GB 50257-2014）；

（9）《建筑电气工程施工质量验收规范》（GB 50303-2015）；

（10）《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》（GB 50169-2016）；

（11）《建设工程施工现场供用电安全规范》（GB 50194-2014）。

执行的规范及标准，如在本项目实施过程中有新的规范及标准颁布，应按新的规范及标准执行。

四、施工组织要求

（一）施工组织要点

1.	认真分析研究采购文件内容及其附件资料，详细做好各方面的调查研究工作，包括对本工程多方面实际情况的清楚了解，确保获得真实详尽的第一手资料。

2.	重视施工部署和施工方法的选择

（1）组织精干的项目管理班子，确定适应工程施工管理需要的现场管理体系。

（2）科学准确、合理地安排施工顺序，包括施工流水组织，流水段的划分，工程的交叉、同步作业等。

（3）提出主要劳动力分阶段投入计划（有人数、工种、技术等级）、施工机械的进出场计划，材料及设备进场计划。

（4）施工方案要围绕进度计划来制订，对工程量大、占用施工工期长、施工技术复杂、在施工中占有重要地位的施工过程，需要制订具有针对性的施工方案。编写原则是：重点突出、兼顾全面、结合实际、先进合理、语言简练。

3.	编制好进度计划

（1）进度计划是施工组织设计的中心。编制者首先要根据工期定额和本单位自身的人力、物力、机械化程度，和报价文件要求的工期进行比较、调整，但进度计划编制时的控制工期要比采购文件要求的工期略有提前。必须从实际出发，根据控制工期、建设项目的规模、结构、资金提供情况，制定出一个优化的进度计划。

（2）施工组织设计的进度计划要求用条形图，其进度表清楚、明了，或者采用网络图，更好地反映工序间的流水、交叉、配合作业，并更适合计算机管理。

4.	制订好保证工程质量的技术措施，质量是工程建设的核心，成交供应商应根据采购文件中要求的质量等级或优于其的质量等级和企业的自身素质，施工验收规范、质量等级评定标准来制订保证质量的技术措施，切不能低于采购文件及图纸要求的质量等级。

a)	为了达到既定质量等级，必须建立完善的质量保证体系（注意其与企业质保体系的区别），一是该项目质量管理的组织体系；二是该项目质量管理人员的质量职责和权限以及质量保证体系动作的工作程序等。

b)	工程质量保证措施，一是制定各分部、分项工程中重点部分、特殊部位的质量保证措施；二是易发生质量通病的施工部位、施工工序的质量预防措施。

5.	制订好安全技术措施。必须制订相应的切实可行的保护措施，以确保安全。

6.	规划好施工平面布置图，搞好文明施工。

7.	安全生产及文明施工的管理要求

a)	本工程的安全目标为：责任事故率为零，确保无安全事故发生。

b)	必须遵守当地城市管理、广州市建设工程现场文明施工管理办法等相关文件的规定和采购人所制定的各项管理规定（此类管理规定如在成交供应商进场后陆续颁布，成交供应商必须承诺无条件接受）。施工区域要求采用全围蔽管理。对进场施工人员进行严格的文明施工教育，行为举止要符合广州市文明市民的规范标准，并要统一着装，统一胸卡，规范管理。进出施工现场的施工设备、车辆等要严格按照规定的线路行驶，对噪声、粉尘等污染源要严格控制在国家及地方的规定之内，并要制订详细的管理及保证措施。

8.	工程质量标准和保修期

a)	质量标准：符合国家和行业现行质量验收标准。

b)	工程质量不合格，不符合国家有关标准、设计图纸、施工规范要求，特别是不符合强制性条款约定的，采购人有权要求成交供应商停工和返工。因上述原因停工和返工所造成的一切损失由成交供应商负全部责任，工期不予顺延。采购人有权要求供应商赔偿因此造成的损失。

c)	本工程的保修期两年，除按采购文件要求的保修期限外，其余按国家现行建筑工程保修有关规定的保修期限实行，保修期自竣工验收合格之日起计。保修期内非人为破坏而造成的返修或更换费用由成交供应商负责，因施工质量问题而造成返修或更换的工程项目的保修期自采购人书面通知保修合格之日起重新计算。

d)	为确保合同约定的工程质量验收合格，符合设计图纸要求和国家、行业有关标准及报价文件承诺而发生的相应费用，由供应商在报价中综合考虑。

9.	工程竣工资料要求

a)	供应商的工程档案资料必须按《建设工程质量管理条例》（国务院279号令）、《城市建设档案管理规定》（建设部90号令）、《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2013）、《建设工程文件归档整理规范（2019版）》（GB/T50328-2014）和《城市建设档案著录规范》（GB/T50323-2001）等要求执行。供应商在工程施工过程中应同步做好工程档案的收集、汇总、整理和保管工作。

b)	工程竣工验收前，供应商在原来的施工图电子文件基础上重新编制竣工图电子文件。竣工图电子文件提交原设计单位审核确认后，供应商向采购人提供竣工图纸一式叁份，其费用由供应商负责。

10.合同价款与支付：按合同条款约定执行。

11.工程变更及新增工程项目的结算、竣工结算：按合同条款约定执行。

五、材料要求

1.	本项目中，供应商所投入本工程的材料、辅料及施工应符合国家、省有关建筑工程质量、设计图纸要求的防火等级及环保标准。

2.	采购人有权要求成交供应商对部分节点进行样板制作，直至采购人确认其效果后方可进行大面积施工，所产生的费用已包含在合同价款中，采购人不另行支付。

3.	成交供应商在招投标阶段已知悉本项目所参考使用的材料清单和技术标准，入场后应立即安排材料报审及样板提供。投标单位供应商应在投标阶段了解相关材料的供应情况是否满足本项目的进度要求，不得在施工过程中以货期或价格理由变更报价文件中的材料要求，否则造成的一切后果由成交供应商承担。材料报审资料应包括材料厂家企业简介、产品相关检测报告、项目实例信息、产品样板、产品报价等。

4.	成交供应商负责采购人供应的材料设备的接收、现场清点和检验、保管、二次搬运、清洁、安装和调试等，因此产生的保管、搬运、清洁、安装、调试等所有费用已含在综合单价内，结算时按综合单价包干，不随采购人供应材料设备价格及品牌的调整而调整。

六、施工人员要求

1.本项目需配置项目管理人员不少于2人，其中包括项目负责人1名、安全生产管理人员1名。

2.所有施工人员必须由成交供应商直接聘用，须身份合法，身体健康，并持有法定证件及证明，知悉采购人的规章制度和守则，要求具有良好的职业道德、安全和文明施工意识，遵守有关施工和安全文明施工的有关制度法规。施工人员上岗时需穿着统一的制服，仪表整洁，并佩戴工牌。施工人员在作业期间的人身安全一律由成交供应商负责，引起其他人员伤亡及采购人财物、名誉损失由成交供应商负责。

3.成交供应商的管理人员必须在现场全过程监控整个施工工作，确保施工人员做好安全保护措施，方可实施施工。现场管理人员需携带通信工具，以便相关职能部门随时联系。

4.在施工范围上面做好周边围蔽警示措施，对周边的植物做好保护，确保植物不因污染而死亡。

5.采购人有权对成交供应商在施工过程中违反合同及安全管理规定的相关人员提出教育、批评，情节严重，有权要求成交供应商终止施工工作。

6.若成交供应商员工在工作中有偷窃或未经允许挪用采购人的财物，情况属实的，成交供应商应按规定给予严肃处理，并承担赔偿责任，情节严重或构成犯罪的移交相关部门处理。

七、验收

1、消防工程遵循国家消防法律、法规要求，进行施工验收。

2、消防工程需提供2年质保期，质保期内容、项目按照相应国家规定执行。

3、项目完工后，中标单位包出第三方报告。

八、其他服务

供应商承诺本项目中标后可提供增值税专用发票。

第三部分 招标须知

招标须知前附表

| 序号 | 内容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：广州广重企业集团有限公司新生产线车间消防管网给水改造项目 采购预算：最高限价 900000 元（含税），最低限价500000元（含税） 资金来源：采购人自筹资金 项目属性：非政府采购项目 |
| 2 | 采购人名称：广州广重企业集团有限公司 |
| 3 | 资格审查方式：资格后审 |
| 4 | 本次采购服务必须是产自中华人民共和国境内的服务。 |
| 5 | 采购人地址：广州市番禺区 钟顺路626号广州广重企业集团有限公司 邮编：510000 联系人：钟工 电话：020-31177618 |
| 6 | 招标答疑会时间：本项目不组织答疑。 招标答疑会地点：本项目不组织答疑。 |
| 7 | （1）供应商营业执照副本或事业单位法人证书的复印件； （2）供应商的初步审查文件； （3）商务和技术文件； （4）报价文件； （5）本次采购是否允许供应商将项目分包：否。 |
| 8 | 供应商应提供近3年（2022年至今）无违法违规活动的声明。 |
| 9 | 1、★本项目设有最高限价：项目总价最高限价为900000元人民币（含税），最低限价为500000元人民币（含税），绿色项目措施费不可做为项目竞争费：元。如供应商所报价格高于最高限价或低于最低限价的，其应答将被否决。 2、本项目进行一次报价，投标报价方案应包含完成本项目所需的全部费用，包括所有材料、人工、服务、利润及相关税费等完成项目所需的全部费用，以及合同实施过程中产生的应预见和不可预见的费用等全部费用。各供应商应考虑其各种风险，对在合同实施过程中可能发生的其他费用，采购人概不负责。出现少报、漏报等情形的，视同供应商免费提供该项服务，采购人将不再额外支付任何费用。 3、关于报价低价的处理情况：评审过程中，若发现供应商的单项报价明显低于最低限价时，招标小组认为其投标报价可能低于其个别成本，应当书面要求该供应商做出书面说明并提供相关证明材料。供应商不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由招标小组认定该供应商以低于成本报价竞标，招标小组应当否决其报价。 |
| 10 | 1.投标文件形式和份数如下：投标文件（含商务技术投标文件及经济投标文件）1式3份，1份正本和2份副本。 2．按项目制作投标文件成册，建议双面打印，并提供1套电子版（要求同时提供必须包含开标一览表(报价表）、分项报价表（报价明细表）、商务技术标、经济标可编辑电子版本，经济标盖章扫描版），投标文件电子版可同刻在一个U盘里，电子版内容需与投标文件纸质内容一致。 |
| 11 | 投标文件递交时间：详见第一部分 招标公告； 提交投标文件截止时间：详见第一部分 招标公告； 投标文件送达地点为：详见第一部分 招标公告； 递交投标文件地点：详见第一部分 招标公告 |
| 12 | 投标文件应在投标文件提交截止日后60天内有效。 |
| 13 | 采用综合评分法，满分为100分。详见第四部分《评审方法》 |
| 14 | 成交供应商确认原则：根据招标小组评审结果，采购人确定评审得分排名第一的单位为成交人。 |
| 15 | 成交结果公布媒介： 广州广重企业集团有限公司官网（https://www.gzhm.com/）。发布的文本为准。 |

第四部分 评审方法

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购竞争性招标采购方式管理暂行办法》及相关规定确定以下招标方法、步骤及标准：

一、招标小组

1.1 本次采购依法组建招标小组，招标小组负责全部的评审工作，任何人不得干预招标小组的工作。采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

1) 参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

2) 参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

3) 参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

4) 与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

5) 与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

1.2 本次采购采用竞争性招标方式进行，评审由招标小组负责完成。招标小组将只对确定为实质上投标招标文件要求的投标文件、澄清和最终报价等内容进行评审；实质上没有投标招标文件要求的投标文件将被视为投标无效。

1.3 招标小组在招标及评审过程中出现意见不一致时，遵循少数服从多数原则。

1.4 招标小组依法根据招标文件的规定与供应商进行招标及对投标文件和最终招标结果进行评审,并据此推荐成交候选人。

1.5 参加招标工作的所有人员应遵守《中华人民共和国政府采购法》 《中华人民共和国政府采购法实施条例》及相关法律、法规的规定，严格保密，确保竞争性招标工作公平、公正，任何单位和个人不得无理干预招标小组的正常工作。

二、 评审方法

2.1 本次招标项目的评审采用综合评分法，一次报价形式进行。招标小组按投标文件满足招标文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分由高到低的顺序推荐成交候选供应商。

2.2 评审分两阶段进行：第一阶段进行符合性审查；第二阶段进行技术、商务及价格的详细评审。

2.3 评分及其统计：按照评标程序、评分标准以及权重分配的规定，招标小组各成员分别首先就各个供应商的技术状况、商务状况及其对招标文件要求的投标情况进行评议和比较，评出其技术评分和商务评分。各评委评分的算术平均值即为该供应商的技术或商务评分。然后，评出供应商的价格评分。将各供应商的技术评分、商务评分和价格评分相加得出其综合得分。

2.4 评审基本原则：评审工作依据《中华人民共和国政府采购法》以及国家和地方政府有关政府采购的规定，遵循“公平、公正、择优、诚实信用”的原则。

2.5 评审以招标文件、投标文件、澄清文件、报价承诺文件和最后报价为依据，本着公正、科学、客观、平等竞争的精神，推荐技术先进、报价合理、经验丰富、信誉良好、售后服务好、及综合实力强的成交人。

三、初步评审（符合性审查）

3.1 招标小组将按照《符合性审查表》（见附表1）内容对投标文件进行资格审查。只有对《符合性审查表》所列各项作出实质性投标的投标文件才能通过初步评审。对是否实质性投标招标文件的要求有争议的投标文件，招标小组将以记名方式表决，被认为投标的得票超过半数的供应商能通过初步评审。只有通过初步评审的供应商才有资格进入下一阶段的招标，否则将被淘汰。

四、详细评审

4.1 详细评审是对通过初步评审的投标文件进行技术、商务的评审。评分总值最高为100分，技术、商务及价格评分分值（权重）分配如下：

| 评分项目 | 技术评分 | 商务评分 | 价格评分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 权重（总和为100%） | 40% | 30% | 30% |
| 分值（满分为100分） | 40分 | 30分 | 30分 |

4.2 商务评分：招标小组对所有有效投标文件的商务条件进行审核评分，评分统计按本评标方法2.3条规定进行。

4.3 技术评分：招标小组对所有有效投标文件的技术投标方案进行审核评分，评分统计按本评标方法2.3条规定进行。

4.4 价格评分：招标小组对所有有效投标文件的价格进行审核评分，评分统计按本评标方法2.3条规定进行。

五、推荐成交人

5.1 招标小组依据评审结果出具评审报告，推荐成交候选人：本项目推荐两名成交候选人。招标小组将各有效供应商按其综合得分由高到低顺序排列。综合得分相同的，按下列顺序比较确定：（1）招标最终报价（由低到高）；（2）技术得分（由高到低）；（3）商务得分（由高到低）。如以上都相同的，名次由招标小组抽签确定。排名第一的供应商为第一成交候选人，排名第二的供应商为第二成交候选人。

5.2 根据招标小组的评标结果，采购人依法确定排序第一的供应商为本项目的成交人。

## 附表1：符合性审查表（注：本表不需要供应商填写）

符合性审查表

项目名称：广州广重企业集团有限公司新生产线车间消防管网给水改造项目

项目编号：广重工程2025-6号

| 序号 | 供应商 报价有效性审查项 |  | A供应商 | B供应商 | C供应商 | … |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价函及报价有效期符合要求 |  |  |  |  |  |
| 2 | 按招标文件规定加盖公章和签署 |  |  |  |  |  |
| 3 | 已提交法定代表人/负责人资格证明书及授权委托书 |  |  |  |  |  |
| 4 | 符合供应商资格条件。 |  |  |  |  |  |
| 5 | 报价是唯一固定且未超过最高限价未低于最低限价 |  |  |  |  |  |
| 6 | 报价无重大漏项或重大不合理 |  |  |  |  |  |
| 7 | 无招标文件或法规明确规定可以废标的其他情形 |  |  |  |  |  |
| 结 论 |  |  |  |  |  |  |
| 不通过原因说明 |  |  |  |  |  |  |

1．评审时评委对供应商是否满足要求逐条标注评审意见，“是”标记为“○”，“否”标记为“×”；

2．评审结论栏统一填写为“通过”或“不通过”，出现一个“×”为“不通过”；

3．对结论为“不通过”的报价，要说明原因。

## 附表2：商务评审表（30分）

| 评分项 |  | 权重 |
| --- | --- | --- |
| 商务 |  | 30 |
| 序号 | 内容 | 评分细则 |
| 1 | 企业综合实力 | 考察供应商的管理体系认证及资质认证情况： 1、具备有效期内的ISO9001或TL9000质量管理体系认证的； 2、具备有效期内的ISO14001环境管理体系认证的； 3、具备有效期内的ISO45001或OHSAS18001或SA8000职业健康安全管理体系认证的。 注：须提供有效期内的证书复印件，管理体系认证证明材料还须提供全国认证认可信息公共服务平台查询截图(http://cx.cnca.cn/)，证明材料未提供或提供不齐不得分。 |
| 2 | 同类项目经验 | 考察供应商2022年1月1日至今（以合同签订日期为准），具备的同类项目（同类项目指：消防系统安装项目）经验情况进行评审： 注：（1）须提供合同关键页（不限于签订合同双方的单位名称、合同名称、合同标的内容、合同金额页、合同签订页等）复印件作为证明材料，不提供不得分。（2）若合同无相关签订时间，则以合同中能够体现的服务起始时间进行认定。（3）证明材料不完整、不清晰、评标委员会无法确定业绩关键信息的将不予认可。 |
| 3 | 项目负责人 | 考察供应商拟派项目负责人的综合能力情况。具体如下： 1、项目负责人具备中级工程师职称及以上的。 2、项目负责人具备“机电工程”专业一级注册建造师执业资格证书的；具备“机电工程”专业二级注册建造师执业资格证书的；其他情况不得分。 3、项目负责人具备一级消防工程师，其他情况不得分。 4、根据项目负责人自2022年1月1日至投标截止时间参与的系统安装项目的经验情况进行评分。 注：（1）需提供有效期内的身份证复印件（须包含正反面）、职称证书复印件、资质证书复印件、经验证明材料复印件；（2）项目负责人经验证明材料须明确体现项目负责人信息；如合同无法证明体现项目负责人信息的，可提供相关证明材料作为依据（不限于甲方盖章出具的证明文件、验验证报告、客户评价表等），否则相关业绩不予认可。若合同无相关签订时间，则以合同中能够体现的服务起始时间进行认定。 |
| 4 | 项目团队 | 考察供应商拟派的项目团队人员（不含项目负责人）的情况。具体如下： 1、所配置的团队中，设置专职安全生产管理人员且该人员具备安全生产考核合格证书C证的； 2、所配置的团队中，设置技术负责人且该人员具备工程师（含）及以上职称的； 3、所配置的团队中，具备施工作业证书的； 4、施工员、质量员具有初级工程师职称或以上职称，团队成员具备多项施工作业证书的。 注：须提供团队人员清单、各人员有效期内的身份证复印件（须包含正反面）、有效证书扫描件，未按要求提供或者提供的内容缺失的不得分。 |

## 附表3：技术评审表（40分）

| 评分项 |  | 权重 |
| --- | --- | --- |
| 技术 |  | 40 |
| 序号 | 内容 | 评分准则 |
| 1 | 施工组织方案 | 根据供应商针对本项目拟定施工组织方案（包括但不限于工程重点难点分析及对策、总体组织及规划、施工关键技术及措施、沟通协调安排等）进行综合评审，要求方案完整，科学可行，针对性强。 |
| 2 | 工程进度计划与措施 | 考察供应商针对本工程的进度安排情况。主要从工程进度计划是否符合工期要求、是否有对应措施保证计划实施等等进行横向对比评分。 |
| 3 | 质量管理与措施 | 考察供应商针对本工程质量管理的情况，主要从投标方案中质量管理体系是否完整，职责是否分明；材料采购、过程控制及检验、措施针对性是否合理等进行横向对比评分。 |
| 4 | 安全管理与应急措施 | 考察供应商针对本工程安全管理及应急措施的情况，主要从安全管理体系是否完整，安全职责是否分明，安全防护方案是否符合国家、省、市的防护措施，是否具备应急预案等进行横向对比评分。 |
| 5 | 资源配备计划 | 考察供应商针对本工程的资源配备情况，主要从资源配备是否完善，机械设备、安全防护用品是否能够满足工程需要等进行横向对比评分。 |
| 6 | 环境保护管理与措施 | 考察供应商针对本工程的环境保护情况，主要从从环境保护管理体系是否完整，施工废弃物处理是否符合标准、管理措施针对性是否合理等进行横向对比评分。 |

## 附表4：价格评审表（30分）

| 评分项 |  |  | 权重 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格 |  |  | 30 |
| 序号 | 内容 | 分值 | 评分准则 |
| 1 | 价格分 | 30 | 本项目价格分统一采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且最后含税总价报价为最低的供应商报价作为基准价，其价格得分为满分，满分为30分。具体公式如下： 报价得分=（基准价/有效评审价）×价格分分值。 说明：本项目有效评审价为通过初步评审的供应商项目总价（含税）。如价格有算术性修正，请以修正后的价格为准。 备注：价格得分四舍五入，小数点后保留两位有效数。 |

- 合同书格式

广州广重企业集团有限公司

新生产线车间消防管网给水改造

项目工程合同

合同编号：

发包方：广州广重企业集团有限公司

承包方：

签约地点：广州市番禺区

签订日期：2025年 7 月  日

广重集团新生产线车间消防管网给水改造项目

工程合同

合同编号：

甲方（发包方）：广州广重企业集团有限公司

乙方（承包方）：

依照《中华人民共和国民典法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方就本建设工程施工协商一致，订立本合同。

- 工程概况

工程名称：广重集团新生产线车间消防管网给水改造项目

地点：广州市番禺区钟顺路626号广重集团公司内

设计单位：

- 工程内容：

略。详见（招标文件及投标文件）。

- 合同工期

甲方通知乙方进场后50个日历天内完成全部工程施工内容，交付甲方使用。场地交付正常使用7个工作日后，组织竣工验收。

- 质量标准及要求

4.1项目执行标准

执行标准包括但不限于下述标准。若施工时期建设主管部门颁布新的规范、标准，则按照新的规范、标准执行。此外还必须满足有关安全、环保及其它方面最新版的国家强制性标准和规程(规定)的要求。

《中华人民共和国建筑法》（最新修正版2011）

《建筑工程质量管理条例》中华人民共和国国务院令第279号

《中华人民共和国安全生产法》中华人民共和国主席令第13号

《房屋建筑工程质量保修办法》建设部第80号

《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300—2013）

《工程建设标准强制性条文(房屋建筑部分)》（2013版）

《建设项目工程总承包管理规范》（GB/T 50358-2005）

《建筑地面工程施工质量验收规范》（GB50209-2010）

《民用建筑工程室内环境污染控制规范》（GB50325-2010）

《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011)

4.2工程质量要求

符合国家相关建设标准、规范、本合同约定及项目施工图要求，工程质量一次验收合格。

4.3安全文明施工要求

确保责任事故死亡率为零，确保工程无重大安全事故，工伤频率控制在广州市建筑施工安全管理法规定的指标要求范围内。

乙方在施工期间应严格遵守《中华人民共和国安全生产法》（国家主席70号令）、《建设工程安全生产管理条例》（中华人民共和国国务院令第393号）以及文明施工、深夜施工、环卫和城管、计划生育等规定，建立规章制度和防护措施。若违反以上规定，由此造成的经济和法律责任，均由乙方负责。

4.4技术要求

- 乙方对施工图优化设计及施工需按照国家颁布的现行规范、技术操作规程和有关法规、规定及招标人的要求执行。

- 乙方需提供项目施工图会审深化、施工组织方案。乙方必须考虑施工安全，考虑施工开挖（如有）及工程建设对现有设备、厂房建筑、地面的影响及采取必要的防护、监控措施，确保原厂房设施和其他附属设施设备等不被损坏、不受影响，使用安全。

- 施工组织方案必须科学合理、真实可行，能充分体现出自身技术和专业优势。

- 项目管理机构（组织构架设置合理，管理办法清晰、明确、有效，人力资源配置合理、充足）；

- 施工机械设备（施工机械设备配置满足项目施工需求）；

- 进度控制确保合同工期内完成；

- 质量控制按第四条的质量标准及要求执行；

- 安全、文明施工措施满足我司相关管理规定；

- 工程协调管理到位，项目经理不能缺岗；

- 履行质量缺陷保修服务承诺。

（3）主要工程材料要求

按甲方的施工图执行。

4.5施工条件及管理要求

- 严格按相关施工规范要求及经双方认可的施工方案进行施工；

- 甲方原则上不提供临设及材料加工场地。如乙方确因工程需要，可提出申请，双方协商解决。

- 施工用水、用电：由甲方提供施工用水、用电点，乙方自行接驳。

- 施工时间安排：上午 8 时至下午17 时，施工时间如需变动，以甲方的书面或口头通知为准（以满足工期为前提）。

- 进场施工人员必须严格遵守甲方的相关规章制度，服从甲方管理，接受甲方的安全监督，及时纠正各类违规行为，消除安全隐患。进入施工现场人员必须佩戴出入证，并自觉接受检查。

- 施工现场要求封闭管理。乙方须采取有效的安全防护措施，保证安全施工和工程质量，承担施工安全、保卫、消防、文明施工等工作责任，确保其施工人员严格执行操作规程，安全施工，防火防盗。乙方须对施工中发生的伤亡事故及因乙方管理不善造成的其他损失等负全部责任，且不得因此影响工程进度。

- 乙方要采取措施，针对性做好安全施工，并确保甲方现有建筑物、工作人员出入不受影响。

- 乙方进场施工之日前 3 天内需向甲方提交施工方案、进度计划和现场负责人、安全员、及其他进场施工人员名单。

- 乙方需按政府规定办理有关施工、交通环卫和施工噪音管理等手续，费用由乙方负责。

- 乙方对所有物品（包括发包方提供的物品）负有保护责任，直至工程竣工移交为止，其费用包括在合同总价内。

- 乙方应确保施工现场的清洁卫生，建筑垃圾必须清理干净。

- 乙方在施工现场需对现有已安装完毕的设备或装饰装修进行整改修复时，修复费用已包含在合同总价中。

- 疫情防控期间，乙方需遵循政府的相关防控要求，服从甲方的防控管理。

- 本项目工程造价及结算

5.1本项目工程造价

本项目工程采用固定包干承包的方式，工程施工图外内容如有增减，在甲方书面同意后，由双方在工程竣工后进行竣工结算。如因甲方原设计图纸发生变更或增加了本项目工程招标内容之外的项目，需有甲方的书面通知并经甲方盖章确认，工程竣工后由双方按实际增加的工程量结算。乙方擅自变更、增加项目的费用和损失由乙方自行承担。

本项目工程的合同总价：￥  （中标价）元（人民币大写：），含专用增值税发票，税率9％（期间如果国家有所调整也相应调整）。

合同总价其中含：暂列金额     元，绿色施工安全防护措施费     元。

本合同价包括但不限于本合同“工程承包范围”内的前期工作咨询费、材料费、人工费、机械费、合理利润、保险费、税费、安全防护费、施工现场进行围蔽保护费、施工余泥清运费、及其他与本工程范围相关连的一切费用，除双方另有协商外，甲方不再支付其他任何费用。

施工过程中产生的水、电费甲方方负责。

5.2工程造价竣工结算

- 本项目工程竣工验收后，如工程内容存在双方书面确认的工程量增加或减少，则乙方应提交工程结算书，甲方对乙方提交的工程结算书组织（可通过第三方）审核，经双方确认后的结算价为工程竣工总结算价。工程量如无增加或减少，乙方也应提交工程结算书交由甲方审核，经双方确认后的结算价为工程竣工总结算价。

- 工程结算增减费用按下述办法执行：

（a）原经确认的工程量清单中已有相同项目的适用综合单价，则沿用；

（b）原经确认的工程量清单中已有类似项目的综合单价，则按类似项目的综合单价对相应子目、消耗量、单价等进行调整换算，原管理费、利润水平不变。如原经确认的工程量清单中类似项目的综合单价有两个以上，则由发包方按消耗量最少、管理费和利润取费最低的优先顺序选择类似项目综合单价进行换算。如换算时出现类似项目中没有的材料单价，按广州市造价管理站最近一期《广州地区建设工程材料指导价》计算，《广州地区建设工程材料指导价》没有的材料单价，凭发包人确认的有效发票的材料单价计算。

（c）如相关定额没有相应子目，且未规定的，由双方协商约定。

（d）工程量减少结算价计算方法：

如工程项目有减少，发包方需书面通知乙方。减少部分按经双方确认的工程量清单中约定的综合单价相应计算，在合同余款中相应扣除。

- 付款方式

6.1本合同生效后，承包方提供合同总价30%的增值税专用发票，发包人收到发票并经检验无误后10个工作日内，按合同总价的30%支付预付款。

6.2完成合同各分部分项初验收，乙方提出支付申请及开具合同总价30%的增值税专用发票，甲方经检验无误后10个工作日内按合同总价款的30%支付二期进度款。

6.4工程竣工验收合格后，承包方需提交工程总结算书及所有竣工资料，发包人组织进行审核，经双方确认的审核价为工程总结算价。总结算价经双方确认后，承包方开具含质保金在内的全部剩余金额的增值税专用发票，发包人收到发票并经检验无误后10个工作日内支付竣工款。竣工款为总结算价的95%减去已支付总额后的余款。

6.5工程总结算价的5%为本工程项目的质保金。在保修期内承包方能认真地履行质保工作，质保期满时如无任何质量问题，由承包方提出书面支付申请，发包人书面确认后10个工作日内支付（不计利息）。

如质保期届满时仍存在施工质量问题，发包人有权暂不退还质保金，直至质量问题得以解决，并保留因承包方质量问题可能导致发包人损失而向承包方索赔的权利。

本条款所述质保期为：自双方签署最终验收合格报告之日起1年。

- 双方责任和义务

7.1工程师

甲方派驻的工程师。

姓名：                职务：甲方派驻现场代表。

职权：行使甲方权力，监督检查工程施工的进度及质量，负责办理现场签证。凡与本工程相关的文件、资料、工程签证等须由甲方盖章确认后方可生效。

7.2项目经理

姓名：                 职务：项目经理。

职权：乙方现场总负责人，按相关规定履行项目经理职责。

7.3甲方责任和义务：

（1）按本合同规定支付款项，组织工程验收。

（2）提供满足施工要求的施工场地,提供施工场地及用电用水的驳接口。

（3）必要时，开工前提供工程地质和地下管线资料。施工期间，为乙方加班施工提供便利，并安排相关人员值班。

（4）对工程进度、质量进行监督，检查隐蔽工程，办理中间工程交工验收手续，负责工程签证，组织竣工验收。

（5）协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作，及时与有关方面联系，协调处理。

(6)对施工现场进行安全监督，督促乙方及时纠正、消除安全隐患。

7.4乙方责任和义务：

（1）严格按本合同施工图纸及技术要求，国家及上级主管部门有关标准、规范和合同规定施工，依法完成本项目工程施工。

（2）及时向甲方提供施工方案、施工人员名单、进度计划表、竣工验收通知书及其报告。

（3）按有关规定提供竣工验收资料，办理工程竣工结算，提供相应的验收报告、主要施工材料检验合格证证明、竣工图纸等有关资料。

（4）乙方必须制订切实可行的施工方案，采取有效的安全防护措施，保证安全施工和工程质量，承担施工安全、保卫、消防、文明施工工作责任，并对其所派出的与本工程相关人员的人身安全负责。

（5）施工现场要求封闭管理。进入施工现场的乙方人员必须遵守甲方工厂规章制度，服从管理。接受甲方的安全监督，及时纠正各类违规行为，消除安全隐患。

（6）乙方需按政府规定办理有关施工、交通环卫和施工噪音管理等手续，费用由乙方负责。

（7）乙方必须负责保护所有物品、水电设施、现场环境等不受毁损灭失，包括甲方提供的物品，直至工程竣工移交为止，在工程进行中，乙方应保护场内的各种管线和设施。如因乙方原因造成毁损灭失的，由乙方负责维修并赔偿损失。

（8）对本工程涉及的现有车间桩基础、厂房钢结构及设施，乙方要采取措施进行保护，保护措施费包含在合同总价内。因乙方原因保护不当造成的原有桩基础、厂房钢结构及设施等的损坏，由乙方承担由此发生的检测、恢复（修复）费用与责任。

（9）施工期间乙方应严格遵守《中华人民共和国安全生产法》（国家主席70号令）、《建设工程安全生产管理条例》（中华人民共和国国务院令第393号）以及文明施工、深夜施工、环卫和城管、计划生育等规定，建立规章制度和防护措施。若违反以上规定，由此造成的经济和法律责任，均由乙方负责。乙方必须服从甲方的安全监督。

竣工后，乙方在接到甲方书面退场通知7日内按甲方指示拆除乙方搭建的临时建筑、设施，清走器材、剩余材料和余泥渣土，搞好施工范围内的清洁，并以通过甲方验收为标准。如逾期不拆，甲方有权安排其他单位完成，所需费用从结算款中扣除，乙方应承担因违反有关规定所造成的损失和罚款。

（10）如属乙方原因发生工程质量问题，由乙方负责处理，费用自负。如给甲方造成其他损失的，乙方应予赔偿。

（11）乙方有责任教育工人严格执行操作规程，安全施工，防火防盗。在施工中发生的伤亡事故责任和乙方管理不善造成的其他损失赔偿等均由乙方负责，乙方不得因此影响工程进度。

（12）乙方负责施工质量检验、余泥清运等相关事宜。

（13）非经甲方书面同意，乙方不得将本工程分包及转包。

（14）甲方书面通知进场施工之前，如因甲方原因取消建设的，甲方有权单方解除合同，乙方应无条件配合甲方，不得因此向甲方提出任何索赔。

- 施工组织及进度计划

8.1甲方应提前 3 个日历天以书面形式通知乙方进场开工的时间。乙方接到通知后应组织施工人员按时到场施工。

8.2乙方提供施工组织（施工方案）和进度计划的时间：开工日期前 3 天。

8.3甲方工程师确认的时间：收到施工方案和进度计划 2 天内。

- 工期延误

9.1工程实施过程中，出现下列情形，经甲方书面确认，工期予以顺延：

（1）不可抗力因素；

（2）由于甲方要求设计变更，致使工程量重大增加者（超过总量的10%）；

（3）因甲方单方原因导致工程款不能按时或逾期支付者。

9.2工期为硬性工期（雨天、及可能出现的局部设计变更等均已包括在内），乙方必须采取一切措施保证，不允许延误。

9.3双方约定工期顺延的其它情况：若非乙方原因而拖延的，按甲方工程师签证并经甲方书面确认的日期顺延。未经甲方同意擅自顺延的，甲方有权追究乙方违约责任并要求赔偿损失。

9.4节假日包含在工期内，乙方不得以节假日休假为由对抗甲方要求按时完工的要求。

- 验收及质量保修责任

10.1验收

（1）验收标准：严格按施工图纸要求，以及国家、上级主管部门有关标准、规范进行施工，验收标准按国家颁发的建设工程质量检验评定的标准执行，达到新竣工备案制的合格标准。

（2）双方约定中间验收部位：隐蔽工程和质量安全监督站规定项目。隐蔽工程或存有预埋件的地方，乙方须通知发甲方，在预埋件安装到位或隐蔽工程验收合格后方可进行下一步工序。

（3）工程初验收：地面养护期满交付甲方使用前，甲乙双方对项目进行初验收，验收合格，双方签署场地交付使用报告。

（4）最终工程竣工验收：乙方将场地交付甲方正常使用10天后，乙方经自检合格后向甲方提交完整工程资料4套（含竣工图）并提出书面竣工验收申请，由甲方组织验收。

（5）甲方自收到乙方提出书面验收申请及完整的具备新竣工项目验收要求的竣工资料之日起3个工作日内确认是否达到验收条件。确认达到验收条件后10个工作日内组织验收，验收合格，双方签署验收报告书。

10.2质量保修责任：

（1）保修期（含保修期服务要求）：按《建设工程质量管理条例》的规定执行。单项竣工验收的工程，按单项工程分别计算质量保修期。

（2）属保修范围的项目，乙方应在接到甲方通知后的2天内派人保修。乙方未能在规定时间内派人保修的，甲方可自行或委托第三方保修，所需费用由乙方负责。

（3）发生紧急抢修事故的，乙方在接到通知后，应立即赶赴现场进行抢修。

- 违约责任

11.1本合同第三条约定的施工总工期为硬性工期（雨天、及可能出现的局部设计变更、节假日等均已包括在内），乙方必须采取一切措施保证按时按质量完成工程，不允许延误。

如非因甲方原因导致工程不能按时完成，从延期的第 7 天起，乙方每延期一天按本合同约定的合同总价的万分之二，向甲方支付违约金，甲方有权要求乙方另行支付违约金，或直接在合同总价中扣除。对于因乙方工程延误导致甲方利益受损的，由乙方承担一切责任并承担相应赔偿。

11.2乙方未经甲方书面同意，将工程转包或分包给他人的，甲方有权单方终止合同，并令其立即退场，工程项目另行处理，乙方应按合同总价款的3%向甲方支付违约金，乙方承担因转包或分包所发生的损失及其它所有责任。

11.3乙方应按规范和相关规定要求提供建设用材。乙方提供的材料经抽查不合格的，其检测费用由乙方承担，造成工期延误甲方不予顺延工期；对被认定为不合格的材料，乙方必须在甲方通知的限期内全部无条件拆除、更换，并运出施工现场；工期延误、费用增加等一切损失均由乙方承担。

11.4甲方有权对施工质量进行抽查，如发现存在质量不合格或严重违反操作规程的现象，甲方有权要求乙方停工、返工，工期不予顺延。

11.5因乙方原因导工程竣工验收达不到合格质量标准的，乙方需在限期内返工或修补缺陷以达到合同约定的质量标准。经乙方返工修补仍不合格，需降低标准使用的，乙方需就该降低标准使用部分的项目，按该部分工程造价的30%向甲方违约金，甲方有权在未支付的合同价款中直接扣除违约金或要求乙方另行支付，并赔偿甲方因此而造成的甲方一切直接和间接损失。

- 争议解决方式

12.1甲乙双方因履行本合同发生争议的，应首先通过友好协商解决，如经协商后仍不能解决时，任何一方可以向甲方所在地：广州市番禺区法院提出诉讼；

12.2本合同按照中华人民共和国的法律进行解释。

- 通知和送达

13.1本合同项下的任何文件往来、通讯和通知均应以书面形式按本合同签字页记载的地址、电话或其他联系方法送达对方。

13.2如本合同任何一方的上述联系方法发生变化，应毫不迟延地以任何快捷方式通知对方。一方未及时通知对方的，合同另一方按未通知前的联系方法送达文件、通讯和通知，一切后果由未通知方承担。

13.3任何文件、通讯和通知只要按照上述地址发送，即应视作在下列日期被送达:

（1）采用邮政EMS或其他快递方式的，在投寄三天后即视为送达；

（2）如果是传真，则为该传真发送成功之时；

（3）如果派人专程送达，则为收件人签收之日。

4. 乙方的所有工作人员均是本合同项下文件往来、通讯和通知的有权签收人。

- 合同组成

14.1本合同及其附件、与本工程相关的招标文件、过程资料、中标单位投标资料等均为本合同的有效组成部份。包括但不限于：

（1）合同及其附件；

（2）招标文件及澄清补充文件、招标答疑回复函；

（3）投标文件、按中标价调整后的分项综合单价（如有时）；

（4）中标通知书；

（5）在执行本合同的过程中，所有经甲乙双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、合同修改书、往来信函等）均为本合同的有效组成部份，其生效日期为双方均签字盖章或确认之日期。

14.2合同附件的解释顺序以文件生成时间在后的为准。

- 合同生效及其他

15.1合同及本合同的补充协议经双方法定代表人或授权代表签字并盖章之日起生效，双方履行完应尽责任和义务后合同终止。

15.2本合同一式八份，甲乙双方各执四份，每份均具有同等法律效力。

15.3本合同以打印文本为准，由双方加盖合同章。合同条款涂改无效。

15.4本合同未尽事宜，由双方友好协商，另签订补充协议。

15.5合同订立地点：番禺区。

- 合同附件

附件1：施工图 张

附件2：工程量计价清单

附件3：廉洁协议书

附件4：外来承包商入厂安全管理协议

附件5：职业健康协议

附件6：消防安全协议

附件7：工程质量保修书

（以下无正文）

本页是签字盖章页，无正文。

| 甲方: 广州广重企业集团有限公司 单位地址： 广州市工业大道122号 法定代表人：邬本明 委托代理人： 电 话：020-31177618 开户银行：广州市工商银行同福中路支行 帐 号：3602 0011 0900 5828 843 税务登记号：91440101190472614Y 邮政编码：510252 | 乙方： 有限公司 单位地址： 法定代表人： 委托代理人： 电话： 开户银行： 帐号： 税务登记号： 邮政编码： |
| --- | --- |

合同附件1：施工图纸（另页）

合同附件2：投标工程量计价清单（另页）

合同附件3：廉洁协议书

廉洁协议书

甲方（发包方）：广州广重企业集团有限公司

乙方（承包方）：

在甲、乙双方订立、履行合同过程中，为保持廉洁自律的工作作风，防止各种不正当行为的发生，甲、乙双方订立协议如下：

一、甲、乙双方应当自觉遵守国家、地方法律法规以及本协议的约定，在合同的订立、履行过程中廉洁自律。

二、甲方及其工作人员不得以任何形式向乙方索要和收受回扣等好处费。

三、甲方工作人员应当保持与乙方的正常业务交往，不得接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由其个人承担的费用。

四、甲方工作人员不得参加可能对公正开展业务有影响的宴请和娱乐活动。如甲方工作人员确因实际情况须参加宴请、进行娱乐活动的，须事先按行政隶属关系上一级批准。

五、甲方工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶、家属和子女的工作安排以及出国等提供方便。

六、乙方不得接受甲方工作人员介绍的家属或者亲友从事与合同相关的业务。

七、乙方应当通过正常途径开展相关业务，不得为获取某些不正当利益而向甲方工作人员赠送礼金、有价证券和贵重物品等，或给甲方工作人员报销其个人费用，或邀请甲方工作人员外出旅游和进入营业性娱乐场所，或为甲方工作人员住房装修、婚丧嫁娶、家属和子女的工作安排以及出国等提供方便。

八、乙方如发现甲方工作人员有违反上述协议者，应向甲方举报。甲方不得找任何借口对乙方进行报复。甲方对举报属实和严格遵守廉洁协议的乙方，在同等条件下优先考虑与乙方继续合作。

九、甲方发现乙方有违反本协议或者采用不正当的手段行贿甲方工作人员等不正当竞争行为的，甲方有权按合同的终止和解除条款执行。

十、本廉洁协议作为合同的附件，与合同具有同等法律效力。经协议双方签署后立即生效。

甲方（公章）：广州广重企业集团有限公司        乙方（公章）：                 有限公司

法定代表人（签字或盖章）：                    法定代表人（签字或盖章）：

授权代理人（签字或盖章）：                     授权代理人（签字或盖章）：

日期： 2025年   月   日                        日期： 2025年   月   日

合同附件4：

外来承包商入厂安全管理协议

项目名称：广重集团新生产线车间消防管网给水改造项目

项目地点与范围：广州市番禺区钟顺路626号广州广重企业集团有限公司

项目工期：2025年  月 - 2025年  月

根据生产施工合同，经双方共同协商，凡甲方委托乙方的一切施工项目（含零星工程），甲乙双方必须遵守如下安全生产条款：

甲方权利与义务：

第一条：施工前向乙方告知本单位环境、职业健康安全（防火）管理要求，并对乙方人员进行安全交底，要求乙方人员严格遵守国家有关法律、法规以及甲方有关环境、职业健康安全（防火）管理要求和规章制度。

第二条：对乙方施工现场安全防范措施落实情况进行监督检查，对违反法规、违章操作及违反安全管理制度的行为进行制止、批评教育，对情节严重拒不改正的，有权停止乙方施工作业或按甲方安全管理有关处罚规定予以处罚（处罚款从双方签署的工程承包合同款中扣除）。

第三条：审查乙方的营业执照、资质证书、特种作业人员有效证件、安全管理制度和机械安全防护设施及检测情况等。

第四条：配合乙方进行施工现场的安全监护工作，负责对乙方的危险作业（高空作业、动火作业、有限空间作业等）、临时用电进行审批，办理作业许可证。

第五条：发生突发事故后，组织有关人员进行事故抢险救援，有权参与事故调查并按照合同约定进行扣款。

第六条：应乙方要求，向乙方提供相应的安全资料。

乙方的权利与义务：

第一条：必须具备独立的法人资格和相应的安全技术资质。所属人员必须具备合法身份和国家规定的技术资格。

第二条：进入甲方施工场地（包括甲方在异地的施工场地）在施工前必须提交相关资料、到甲方安全部门接受安全教育和人员登记审查，全部施工结束验收合格并经甲方相关部门确认办理完撤场手续。必须配备一名施工现场安全负责人全面负责现场的安全管理，未经安全教育和登记审查的人员，不准参与施工。施工期间发生离职、补充的施工人员应先办理有关手续，必须遵守国家有关法律、法规以及甲方有关环境、职业健康安全（防火）管理要求和规章制度。

第三条：施工场地根据实际情况必须设置安全标志，并按标志规定执行， 施工人员未经许可严禁动用甲方任何生产设施、设备和消防器材（非火警的情况），严禁堵塞消防通道，每日施工作业完毕后，必须对作业现场进行清理，做到工完、料清、场地净。

第四条：在承包工程期间，必须为进场施工人员100%购买保险，并将购买保险复印件提交给甲方。由于乙方（承包单位）的工具设备和施工措施不符合安全法、职业病防治法的规定，导致作业期间发生的生产及人员伤亡等事故，由乙方负责，并承担因此对甲方造成的全部损失。

第五条：施工作业中应严格依据作业方案及有关作业的安全操作规程进行，严格落实各项作业的安全防范措施，严禁违章操作、违章指挥。施工人员必须按规定穿戴好安全防护用品。特种作业人员必须持证上岗。

第六条：动火、架设临时线路、非火警等其他特殊情况需要使用消防设施器材、占用消防通道的，必须经甲方等有关部门批准才能进行作业，甲方有权按协议规定进行抽查和监督，发现违章作业，甲方有权停止乙方作业、按甲方安全管理有关处罚规定予以处罚（处罚款从双方签署的工程承包合同款中扣除）或终止协议。

第七条：施工作业人员必须服从甲方安全管理。有对甲方安全管理屡教不改、对甲方管理人员恶意相向、威胁报复等情况的人员，甲方有权将该人员列入黑名单并责令乙方将该人员调离所承包的甲方项目岗位，严禁该人员再进入任何甲方及其相关企业的业务项目中。造成严重后果的，追究乙方相关法律责任。

本协议一式两份，甲乙双方各执一份，经双方盖章签字后生效。

有效期：    年   月   日至     年   月   日

甲方：广州广重企业集团有限公司                   乙方：              有限公司

代表签字：                                       代表签字：

日期：2025年   月  日                           日期：2025年    月   日

附件5                           职业健康协议

根据《职业病防治法》第三十四条有关规定，发包单位（甲方）与承包单位（乙方）订立劳动协议时应告知发包单位（乙方）职业病危害及其后果、防护措施和待遇等内容。

（一）可能产生的职业病危害、后果及职业防护措施：

| 岗位名称 | 职业病危害因素 | 可能导致的职业病危害 | 职业病防护措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 铆工、打磨工 | 噪声、振动、粉尘 | 噪声聋、尘肺、手臂震动病 | 除尘器、隔声、通风设施、耳塞、手套、防尘口罩、间休 |
| 电焊工 | 电焊烟尘、锰尘、氮氧化合物、一氧化碳、紫外线 | 尘肺、锰及其化合物、一氧化碳中毒、电光性皮炎、眼睛发炎 | 除尘器、通风设施、 防护面罩、防尘口罩 |
| 油漆工 | 苯系物 | 短期：剌激眼睛、皮肤和呼吸道 ；长期：皮肤脱脂，致癌 | 防毒口罩、护目镜、手套、防护服 |

（二）甲方将按照国家有关法律、法规的要求，为乙方提供工作场所职业病危害因素检测结果等资料及相应待遇，一旦发生职业病，乙方要如实提供职业病诊断、鉴定所需要的劳动者职业史和职业病危害接触史。

（三）乙方应自觉遵守职业卫生操作规程和制度，要求员工正确使用个人防护用品；积极参加职业卫生知识培训；按要求参加上岗前、在岗期间和离岗前的职业健康检查；若被诊断为禁忌症、按甲方规定要求轮岗的，要配合甲方调离原工作岗位，发现职业病危害隐患和事故及时报告。

（四）乙方如违反《职业病防治法》及广州市职业卫生监督管理相关规定，一切后果由乙方负责。

（五）根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》如废旧油漆桶等属于危险废物，要委托有资质的危险废物处理环保公司进行处理，不可随意丢弃，违规者后果自负。

本协议一式两份，甲乙双方各执一份，经双方盖章签字后生效。

甲方：广州广重企业集团有限公司               乙方：            有限公司

代表签字：                                   代表签字：

日期：2025年 月 日                          日期：2025年 月 日

附件6：消防安全协议

消防安全协议

为确保安全生产，遏制安全、消防事故发生，经双方共同协商，凡甲方委托乙方的一切施工项目（含零星工程），乙方必须遵守如下消防安全协议：

（一）必须明确指定消防安全责任人，负责消防安全工作的督促检查和组织开展消防安全教育。

（二）施工区域要保持环境清洁，各种物料摆放整齐。

（三）施工区域防火通道要畅通，出口、安全通道严禁摆放任何物品。

（四）施工区域不得私接乱拉电源、电线，如临时需要，必须经甲方有关部门批准才能进行作业。

（五）使用各种设备必须严格遵守操作规程，严禁违章作业。

（六）各机械设备运行期间要加强巡视，发现异常及时处理。

（七）避免各种电气设备、线路受潮和过载运行，防止发生短路，造成事故。

（八）施工区域内禁止使用明火，如确实需要，须填写《动火作业申请》，经甲方批准并采取有效安全措施后，方可动火。使用期间需由专人负责，使用后保证处理妥当并无安全隐患。

（九）施工区域内消防器材及设施必须由专人负责，定点放置、定期检查并填写点检表，保证器材完好并在保质期内。

（十）当日工作结束前，应检查所属区域内所有阀门、开关、电源等是否断开，确认安全无误后方可离开。

（十一）发现火灾险情，确保安全的情况下，及时扑救，若无法扑救，立即逃离险情区域，并立即报告甲方。

本协议一式两份，双方各执一份，经双方盖章签字后生效。

甲方：广州广重企业集团有限公司                        乙方：

代表签字：                                            代表签字：

日期：2025年 月  日                                  日期：2025年 月  日

合同附件7：工程质量保修书

工程质量保修书

甲方（发包人）:广州广重企业集团有限公司

乙方（承包人）:

为保证广重发电机装配平台与下沉式试验平台工程在合理使用期限内正常使用，甲乙双方根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》，经协商一致，签订工程质量保修书。乙方在质量保修期内应按照有关规定及双方约定承担工程质量保修责任。

1．质量保修范围

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程、防水防渗漏工程、电气管线工程以及双方约定其他项目。

2．质量保修期

2.1 质量保修期从工程实际竣工之日算起。单项竣工验收的工程，按单项工程分别计算质量保修期。

2.2 双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程质量保修期如下：

（1）工程总体质量保质期为壹年，从工程竣工验收合格之日计起。地面、墙面、电器照明类的保质期从工程竣工验收合格之日起计两年；水管、接头、厕所防漏等水工类的保质期从工程竣工验收合格之日起计叁年。

（2）其他项目：无

3．质量保修责任

3.1 属于保修范围的项目，乙方应在接到通知后的 2 天内派人保修。乙方不在约定期限内派人保修，甲方可自行或指派第三方保修，所需费用由乙方承担。

3.2 发生紧急抢修事故的，乙方在接到通知后，应立即到达事故现场抢修。

3.3 在国家规定的工程合理使用期限内，乙方应确保地基基础工程和主体结构的安全和质量。凡出现其质量问题，应立即报告当地建设行政主管部门，由设计单位提出保修方案，乙方应立即实施保修。

4．质量保修费用

质量保修费用及相关的损害赔偿费，由造成质量缺陷的责任方承担。

5. 质量保证金

质量保证金的使用、约定和支付按本合同第六款《付款方式》第5条的规定执行。

6 其它

6.1 双方约定的其它工程质量保修事项：

6.2 本工程质量保修书，由甲乙双方在工程竣工验收前签署，作为合同附件，其有效期限至保修期满。

甲方（公章）：广州广重企业集团有限公司                   乙方（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：                               法定代表人（签字或盖章）：

授权代理人（签字或盖章）：                               授权代理人（签字或盖章）：

日期： 2025年   月   日                                 日期： 2025年   月   日

第六部分 投标文件格式

注：请供应商按照以下所列的格式、内容、顺序制作投标文件，并请编制目录及页码，否则可能将影响对投标文件的评价。

投标文件

（正本/副本）

项目编号：广重工程2025-6号

项目名称：广重集团新生产线车间消防管网给水改造项目

供应商名称：                         （盖章）

日      期：          年     月     日

## 投标文件目录

（注：供应商提交的招标投标文件请按以下目录顺序装订，并设置目录及页码）

第一章 供应商投标自查情况

一、初步评审表自查情况

二、评分标准表自查情况

第二章 初步审查投标文件

一、报价函

二、营业执照副本或事业单位法人证书的复印件

三、法定代表人/负责人资格证明书

四、法定代表人/负责人授权委托书

五、供应商资格声明函

六、供应商投标报价承诺书

七、公平竞争承诺书

八、供应商资格条件要求的其他证明材料

第三章 商务和技术投标文件

一、供应商综合概况

二、商务条款投标

第四章 报价文件

一、报价一览表

二、工程量清单

## 第一章 投标自查情况

## 一、初步评审表自查情况

（注：下表有效性审查项须和第四部分评审办法初步审查表内容一致，供应商应仔细核对并填写下表）

| 序号 | 供应商 投标有效性审查项 | 自查结论 | 证明资料 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 报价函及报价有效期符合要求 | □通过□不通过 | 见投标文件第（）页 |
|  | 按招标文件规定加盖公章和签署 | □通过□不通过 | 见投标文件第（）页 |
|  | 已提交法定代表人/负责人资格证明书及授权委托书 | □通过□不通过 | 见投标文件第（）页 |
|  | 符合供应商资格条件。 | □通过□不通过 | 见投标文件第（）页 |
|  | 报价是唯一固定且未超过最高限价未低于最低限价 | □通过□不通过 | 见投标文件第（）页 |
|  | 招标保证金符合要求 | □通过□不通过 | 见投标文件第（）页 |
|  | 报价无重大漏项或重大不合理 | □通过□不通过 | 见投标文件第（）页 |
|  | 投标文件完全满足招标文件中的条款和指标。 | □通过□不通过 | 见投标文件第（）页 |
|  | 无招标文件或法规明确规定可以废标的其他情形 | □通过□不通过 | 见投标文件第（）页 |

注：以上材料将作为供应商合格性和有效性审核的重要内容之一，供应商必须严格按照其内容及要求在投标文件中对应如实提供，对缺漏和不符合项将会直接导致无效报价！

供应商自查通过的在对应的□打“√”，否则为不通过，最终通过结果以项目招标小组评定为准。

## 二、评分标准表自查情况

（注：下表评审内容和评审项目须和本招标文件第四部分评审办法附表2《商务评审表》、附表3《技术评审表》的评审内容和评审项目一致，供应商须如实填写投标的情况。）

| 序号 | 评审项目 |  | 投标内容，证明文件 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 商务 |  | 见投标文件第（）页 |
|  |  |  | 见投标文件第（）页 |
|  |  |  | 见投标文件第（）页 |
|  |  |  | 见投标文件第（）页 |
|  | 技术 |  | 见投标文件第（）页 |
|  |  |  | 见投标文件第（）页 |
|  |  |  | 见投标文件第（）页 |
|  | 价格 | 报价文件 | 见投标文件第（）页 |
| ...... |  |  |  |

## 第二章 初步审查文件

一、报价函

报价函

广州广重企业集团有限公司：

依据贵方（广重集团新生产线车间消防管网给水改造项目）[项目编号：广重工程2025-6号]招标采购文件，我方代表（姓名、职务）经正式授权并代表（供应商名称、地址）提交纸质版投标文件正本   份、副本   份；并附有对应于投标文件各册内容的电子文件一套（U盘形式，文件格式采用贵方认可的办公软件制作）。

在此，我方声明如下：

1.同意并接受招标文件的各项要求，遵守招标文件中的各项规定，按招标文件的要求提供收费服务方案（详见报价一览表）。

2.报价有效期为招标文件须知规定时间，成交人报价有效期延至合同验收之日。

3.我方已经详细地阅读了全部招标文件及其附件，包括澄清及参考文件(如果有的话)。我方已完全清晰理解招标文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件所提出的异议和质疑的权利。

4.      (供应商名称)     作为供应商正式授权     (授权代表全名, 职务)       代表我方全权处理有关本报价的一切事宜。

5.我方已毫无保留地向贵方提供一切所需的证明材料。

6.我方承诺在本次投标文件中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均为真实和准确的，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份，否则，愿承担相应的后果和法律责任。

7.我方明白并愿意在规定的招标时间和日期之后，报价有效期之内撤回报价，则招标保证金将被贵方没收。

8.我方完全服从和尊重评委会所作的评定结果，同时清楚理解到报价最低并非意味着必定获得成交资格。

9.我方如果成交，将保证履行招标文件以及招标文件修改书（如果有的话）中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成《合同书》中的全部任务

10..我司承诺严格采购人要求执行，不存在转包、违法分包的情形。

供应商（公章）：

地址：

电话：

电子邮件：

供应商（法定代表人或授权代表）代表签字或盖章：

开户银行：

账号：

日期：

二、营业执照复印件

附：营业执照副本或事业单位法人证书的复印件（须加盖公章）

注：对于已按商事登记改革要求更换新版营业执照，如营业执照无经营范围、注册资本等信息的，还需提供商事主体信息最新网页查询结果截屏打印件（包括但不限于注册时间、注册资金等内容）

三、法定代表人证明书格式

法定代表人/负责人资格证明书

现任我单位       职务，为法定代表人（或负责人），特此证明。

附：法定代表人（或负责人）性别：        年龄：       身份证号码：

营业执照统一社会信用代码号或事业单位法人证书号：

企业（单位）类型：_____________________________________

经营（业务）范围：_____________________________________

法定代表人 居民身份证复印件粘贴处（正反两面）

注：本表格须附在正副的投标文件中。

供应商名称（加盖公章）:

日    期：2025年    月   日

四、法定代表人/负责人授权委托书格式

（注：授权书一份封装在投标文件中，授权代表另需携带一份作为递交投标文件及参与招标的入场证明）

法定代表人/负责人授权委托书

致 广州广重企业集团有限公司:

本授权书声明：（法定代表人姓名）是注册于（省、市、县）的（报价人名称）的法定代表人/单位负责人，现任（法定代表人/单位负责人职务）。在此授权（被授权人姓名、职务）作为我方的全权代理人，在（广州广重企业集团有限公司新生产线车间消防管网给水改造项目）的报价投标（项目编号为：广重工程2025-6号）及其合同执行过程中，以我方的名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于       年    月    日签字生效，特此声明。

报价人全称（加盖公章）：

地       址：

法定代表人（签字或盖章）：

被授权人(报价人授权代表)（签字或盖章）：

被授权人(报价人授权代表) 居民身份证复印件粘贴处（正反两面）

五、供应商资格声明函

资格声明函

广州广重企业集团有限公司：

我方愿投标你方     年     月     日的（项目编号：广重工程2025-6号）报价邀请，参与报价，提供采购人需求中规定的货物或服务，并按采购文件要求提交所附资格文件且声明和保证如下：

1.我方为本次报价所提交的所有证明其合格和资格的文件是真实的和正确的，并愿为其真实性和正确性承担法律责任；

2.我方为中华人民共和国境内的合法经营主体，具有独立的民事行为能力。

3.我方（企业）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条资格条件，并已清楚采购文件的要求及有关文件规定，并承诺在本次招标采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我方（企业）承担。

4.我方是依法注册的法人（或填写其他组织或自然人），在法律上、财务上和运作上完全独立于广州广重企业集团有限公司（采购人）。

5.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

6.我方具有履行合同所必需的设备和专业技术能力、专业技术人员。

7.我方有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录

8.我方在参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

9.我方符合法律、行政法规规定的其他条件。

10.我方不存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项下的政府采购活动。

特此声明！

供应商名称（加盖公章）:               .

法定代表或其授权代表(签字或盖章)：              .

日    期：2025年   月   日

六、供应商投标报价承诺书

报 价 承 诺 书

广州广重企业集团有限公司：

本供应商已详细阅读了广州广重企业集团有限公司新生产线车间消防管网改给水造项目 招标文件，自愿参加上述项目报价，现就有关事项向采购人郑重承诺如下：

1.本供应商自愿在招标文件规定的时限内按照招标文件及采购合同、采购需求书、技术规范等要求完成采购任务，按时交货并验收合格。货物质量按照投标文件的承诺并满足招标文件要求。

2.遵守中华人民共和国、广东省、广州市有关政府采购、招标投标的法律法规规定，自觉维护市场经济秩序。否则，同意被废除报价资格并接受处罚。

3.保证投标文件内容无任何虚假。若评审过程中查出有虚假，同意作无效投标文件处理并被没收报价担保，若成交之后查出有虚假，同意废除成交资格并被没收报价担保。

4.保证投标文件不存在低于成本的恶意报价行为。

5.保证按照招标文件及成交通知书规定提交履约担保并商签采购合同，对招标文件第五部分《合同书》中的条款项下的内容完全投标，不作任何的偏离。否则，同意接受采购人违约处罚并被没收报价担保。

6.保证按照采购合同约定完成采购合同范围内的全部内容，履行保修责任。否则，同意接受采购人对供应商违约处理。

7.保证成交之后不转包，若分包将征得采购人同意并遵守相关法律法规。

8.保证成交之后按招标文件要求向招标项目配置承诺的资源，否则，同意接受违约处罚并被没收履约担保。

9.保证成交之后密切配合采购人开展工作，接受采购人的监督管理。

10.保证按招标文件及采购合同约定的原则处理采购调整事宜，不发生签署采购合同之后恶意索赔的行为。

本供应商在规定的报价有效期限内，将受招标文件的约束并履行投标文件的承诺。

供应商名称（加盖公章）:               .

法定代表或其授权代表(签字)：              .

日    期：2025年   月   日

七、公平竞争承诺书

公平竞争承诺书

本公司郑重承诺：本公司保证所提交的相关资质文件和证明材料的真实性，有良好的历史诚信记录，并将依法参与 广州广重企业集团有限公司新生产线车间消防管网给水改造项目（项目编号：广重工程2025-6号）项目的公平竞争，不以任何不正当行为谋取不当利益，否则承担相应的法律责任。

供应商名称（加盖公章）:               .

日    期：2025年   月   日

八、供应商资格条件要求的其他证明材料

（一）供应商未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）“记录失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为记录名单”

（二）供应商须具备建设行政主管部门核发的消防设施工程施工专业承包二级及以上资质，且在有效期内。

（三）供应商须具备有效期内建设行政主管部门颁发的《安全生产许可证》。

## 第三章 商务和技术文件

一、供应商综合概况

（一）供应商情况介绍表

| 报价人名称 | （加盖公章） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  |  | 邮政编码 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  | 电话 |  |
|  | 传真 |  | 网址 |  |
| 法定代表人或负责人 | 姓名 |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数 |  |
| 统一社会信用代码（或事业单位法人证书编号） |  |  | 注册资金或开办资金 |  |
| 开户银行 |  |  | 账号 |  |
| 单位资质 |  |  |  |  |
| 单位简介 |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |

注：1）文字描述：单位性质、发展历程、经营规模及理念、主营产品、技术力量等。

2) 如供应商此表数据有虚假，一经查实，自行承担相关责任。

3）后续可附上财务审计报告、公司资质证明、综合实力证明等材料。（若有，非必须项）

- 企业认证、资质、行业荣誉情况

| 序号 | 认证证书名称 | 有效期截止日期 |
| --- | --- | --- |

注：需提供相应证书复印件证明资料。

- 同类项目经验情况表

| 序号 | 项目名称 | 委托单位（合同甲方） | 服务内容 | 合同金额（元） | 签订时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

（1）业绩须以供应商名义完成，无关业绩请勿提供，并提供项目合同复印件为准等作为证明资料。

（2）未按要求提供业绩相关证明文件将视作无效业绩，若提供的业绩存在虚假情况，采购人有权取消其中选资格。

- 项目总负责人（项目经理）简历表

| 姓名 |  |  | 年龄 |  | 学历 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职称 |  |  | 职务 |  | 拟在本合同任职 |  |  |  |
| 毕业学校 | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |  |  |  |
| 同类项目工作年限（年）： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时间 |  | 参加过的类似项目 |  |  |  | 担任职务 | 项目金额及工作内容 |  |

备注：

- 需提供有效期内的身份证复印件（须包含正反面）、资质证书复印件；项目负责人业绩证明材料须明确体现项目负责人信息；如合同无法证明体现项目负责人信息的，可提供相关证明材料作为依据，否则相关业绩不予认可。

2、提供的证书复印件、业绩证明材料需在本表后依本表人员顺序依次附上。

- 其他团队人员组成表

| 序号 | 姓名 | 职称、资质证书名称 | 专业 | 经验年限 | 本项目中担任职务 | 近三年曾参与的类似项目 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：

1、需如实对应各人员填写上表信息，并提供团队人员清单、各人员有效期内的身份证复印件、有效证书扫描件，未按要求提供或者提供的内容缺失的不得分。

2、提供的证书复印件、业绩证明材料需在本表后依本表人员顺序依次附上。

- 技术部分内容

建议供应商按第四章 评审办法“技术评分表”纬度编制相关内容，供应商也可自行根据实际情况补充，具体格式自拟。

项目技术部分内容包含但不限于：施工组织方案、工程进度计划与措施、质量管理与措施、安全管理与应急措施、资源配备计划、环境保护管理与措施。

（七）其他技术商务评分材料（供应商可按评审表要求补充，格式自拟）

二、商务条款投标

（一）商务条款投标差异表

供应商应按照招标文件要求，对本文件的相关商务服务要求做出全面投标，制做详细的商务投标方案，并填写下表，未在投标表中列出的偏离，视同完全投标、无偏离。

商务条款投标差异表

| 序号 | 商务条款要求 | 是否投标 | 偏离说明 | 投标文件页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 完全理解并接受对合格供应商、合格的服务要求 |  |  |  |
| 2 | 完全理解并接受对供应商的各项须知、规约要求和责任义务 |  |  |  |
| 3 | 报价有效期为本项目采购文件供应商须知前附表规定时间，如中选，有效期将延至合同终止日为止 |  |  |  |
| 4 | 报价内容均涵盖报价要求之一切费用和伴随服务 |  |  |  |
| 5 | 所提供的报价按采购文件要求计算且未超过最高限价最低限价 |  |  |  |
| 6 | 服务期限符合采购文件要求 |  |  |  |
| 7 | 服务承诺及要求符合采购文件要求 |  |  |  |
| 8 | 同意按本项目要求缴付相关款项（如采购文件有要求） |  |  |  |
| 9 | 同意采购方以任何形式对我方投标文件内容的真实性和有效性进行审查、验证 |  |  |  |
| 10 | 交货或服务完工期：符合采购文件要求。 |  |  |  |
|  | ……（由供应商根据商务服务要求添加） |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |
| … | 其它商务条款偏离说明： |  |  |  |

注：

1.对于上述要求，如供应商完全投标，则请在“是否投标”栏内打“√”或留空白，打“×”视为偏离，请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况。

2.此表内容必须与实施方案中所介绍的内容一致。

供应商名称（加盖公章）:               .

日    期：2025年   月   日

第四章 报价文件

一、报价表

## 1.报价一览表

项目名称：广州广重企业集团有限公司新生产线车间消防管网给水改造项目

项目编号：

| 报价内容 | 增值税税率 | 含税总价 （人民币，单位：元） | 项目负责人 （姓名/等级） |
| --- | --- | --- | --- |
| 广州广重企业集团有限公司新生产线车间消防管网给水改造项目 |  | 填写小写数字，保留两位小数 | 填写项目负责人姓名、证书等级、编号 |

注：

1、供应商应按“采购需求书”的要求，根据自身情况填写报价及相关信息。

2、★本项目设有最高限价：含税总价报价最高限价 ￥900000 元，最低限价 ￥500000元 。若供应商报价超出最高限价，则投标将按投标无效处理。

3、本表中，“含税总价”应与《工程量清单》中 “合计含税总价”一致，均不得超出最高限价。“含税总价”为合同暂估价，最终以实际实施的工程量情况据实结算。

4、关于增值税税率，如合同执行期间，因国家政策导致增值税率调整，按最新调整的税率执行。

5、供应商的含税总价将作为价格分评审依据。

6、本表中，报价项精确到小数点后两位（四舍五入），增值税税率精确到整数位。

供应商名称（加盖公章）:               .

法定代表人或其授权代表(签字或盖章)：              .

日    期：2025年   月   日

## 2.工程量清单

说明：

具体详见招标文件附件《项目报价清单》。请按《项目报价清单》的格式填写并盖章提供。